产品需求文档

SKYRUNNER

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

| 产品名称 | SKYRUNNER |
| --- | --- |
| 形态 | 浏览器端 3D 无尽平台跳跃游戏（Web / 移动端 Web / PWA） |
| 文档版本 | v3.0 ／ 2026-10-22 |
| 对应产品版本 | v3.0（规划中，v2.1 代码为基线） |
| 作者 | 古墨（独立开发：产品 + 设计 + 开发 + 测试） |
| 状态 | 待评审（本文档即评审对象） |
| 线上地址 | https://13shisan53.github.io/skyrunner-3d/ |
| 代码仓库 | https://github.com/13shisan53/skyrunner-3d |

古墨　·　2026-10-20　·　v3.0 ／ 2026-10-22

关于本版：v3.0 承接 6 条来自真实使用者的变更请求（CR-1 ~ CR-6，见 §0.2），它们共同指向一件事——把"自动演示"改成"玩家操作"：方向要跟手、前进后退要自己开、碰撞要有代价而不是直接结束、收益要用道具去换而不是白送；同时补齐移动端与双端互通，让"打开即玩"真正覆盖手机。

数字来源标注：[代码] 对应仓库内常量，[实测] 为本机同环境真实测量，[假设] 为尚无证据的推断，[规划] 为本版新增、尚未实现。没有来源标记的数字不应被信任。

0. 摘要与变更对照

0.1 一页摘要

SKYRUNNER 是一个打开即玩的 3D 无尽平台跳跃游戏，目标用户是碎片时间玩家，同时兼作开发者的作品集入口。

v3.0 的四个结论：

1. 操控可信度是当前最大缺陷。左右方向键与屏幕方向相反 [代码]（根因见 §6.2），前进完全自动化 [代码]（speedAt(distance)），玩家没有"开"的决策权；这两条不修，再好的画面也留不住人。

2. 失败成本过高。掉下去直接结束 [代码]（events.push({type:'fall'}) → beginDeath()），撞到障碍只击退不扣血 [代码]（hit() 仅返回 'hit'）。挫败来自不可控事件，而不是来自操作失误。

3. 收益结构有漏洞。金币在 2.4m 内被强制吸向玩家 [代码]（world.js 第 415–418 行），玩家不需要规划路线，难度曲线被自动收益抹平。

4. "手机可玩"没有兑现为"双端互通"。触屏 UI 已存在 [代码]（input.js 虚拟摇杆 + 跳跃键），但没有 PWA 离线、没有账号与云存档，PC 打的分与手机打的分彼此不可见 [代码：存档仅 localStorage，STORAGE_KEY='skyrunner.save.v2']。

v3.0 的解法：修映射、改油门、加血条、把吸附做成道具、正式做移动端与云同步。

0.2 本版变更请求对照表

| 编号 | 变更请求（原始表述） | 优先级 | 本版落点 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-1 | 游戏只能端游游玩，不能双端互通，缺少手机端使用 | P0 | §6.6 移动端与双端互通 | 规划中 |
| CR-2 | 左右方向键不对应，按左键会往右走，按右键同理 | P0 | §6.2.1 方向映射修复 | 规划中 |
| CR-3 | 前进后退应该自己操作，不能自动化 | P0 | §6.2.2 手动油门 | 规划中 |
| CR-4 | 不能自动吸附金币，可以出现类似小道具，小道具具有吸附金币能力 | P0 | §6.5 道具系统（磁铁） | 规划中 |
| CR-5 | 障碍物不仅可以移动，而且人物碰到障碍物会降低生命值 | P0 | §6.4 生命值与受击 | 规划中 |
| CR-6 | 任务拥有三格生命值，提高可能性 | P0 | §6.4 三格生命 | 规划中 |

6 条全部为 P0：其中 CR-2、CR-3 属于可用性缺陷（当前状态下游戏不可正确操作），CR-4 ~ CR-6 属于玩法核心重定义，CR-1 属于触达面扩张。P0 集中在一版，说明当前版本处于"能演示、不能玩"的阶段。

0.3 与 v2.1 的差异与影响面

| 维度 | v2.1 | v3.0 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操控 | 自动前进 + 左右平移 [代码] | 手动油门（前进/后退/滑行）+ 左右 | 输入层重写，难度曲线重排 |
| 生命 | 坠落即结束，撞障碍只击退 [代码] | 3 格生命，撞击扣血，坠落扣血后重生 | 新增 lives 模块，重生点逻辑 |
| 收益 | 金币自动吸附 [代码] | 无吸附，磁铁作为道具限时开启 | 金币分布密度与价值需重调 |
| 道具 | 仅护盾 [代码] | 5 类道具（磁铁/护盾/加速/慢动作/金币加倍） | 新增 powerup 模块与 HUD |
| 平台 | 移动端 Web 可玩，存档本地 | PWA 可离线；账号 + 云存档双端同步 | 新增同步服务（Workers + KV） |
| 包体 | 289KB 首屏 [实测] | ≤ 320KB [规划] | 同步 SDK 与 PWA 资源需克制 |
| 性能 | 软渲染 14fps [实测] | 真机 60fps 目标（手油门下渲染压力不变） | 维持 |

变更影响分析：CR-2、CR-3 会改变"距离"这个核心指标的分布（玩家可以停下、可以后退），计分公式 score = floor(最大前进距离) × 10 + 金币数 × 100 [代码：score.js] 必须改写为"净前进距离"以防后退刷分；CR-4 改变金币获取路径，任务 coins40 [代码：MISSIONS] 的达成率将下降；CR-5、CR-6 提高单局时长约 40% ~ 70%（预估 [假设]），广告位/分享点需要重新设计。

1. 背景与问题

1.1 变更请求的来源

这 6 条不是头脑风暴的产物，是实际打开游戏玩之后提出来的。具体对照：

| 变更请求 | 现象（可复现） | 现状根因（代码级） |
| --- | --- | --- |
| CR-2 | 按 ← 角色往屏幕右跑 | 相机在 target.z - distance 并朝 +Z 看 [代码：camera.js]，故屏幕右 = 世界 -X；而 input.js 中 ArrowRight → steer=+1，player.js 直接用 targetX = steer × 6.0（世界 +X）[代码]，两者叠加即反向 |
| CR-3 | 角色自己一直往前跑，玩家只能左右 | main.js 每帧 player.speed = speedAt(distance)，玩家无油门 [代码] |
| CR-4 | 金币自己飞进兜里 | 金币进入 2.4m 半径即向玩家插值 [代码：world.js 415–418 行] |
| CR-5 | 撞到无人机不掉血 | hit() 只返回 'hit' 与无敌帧，扣血逻辑不存在 [代码：player.js 221–230 行] |
| CR-6 | 没有生命值概念 | 全局无 lives 状态；死亡只由 pos.y < deathY (-18) 触发 [代码] |
| CR-1 | 手机上能玩但进度不互通 | 存档仅 localStorage [代码]；无 PWA manifest / service worker；无账号 |

1.2 问题陈述

问题 A（操控不可信）：一个要求玩家做空间决策的游戏，却把前进交给脚本、把左右搞反。玩家无法建立"我操作得好 = 我能走更远"的因果关系，重复游玩失去意义。  问题 B（失败不可控）：除了坠落，其他失败来源不产生代价。没有血量的游戏里，撞障碍和躲障碍没有区别，躲避行为不会被内化。  问题 C（收益无成本）：金币自动吸附使"路线规划"这一决策消失。玩家永远能吃到所有金币，难度只能靠平台尺寸硬堆，挫败感转为"运气不好"。  问题 D（触达不完整）：碎片时间的主力场景是手机，但手机上的进度是孤岛；PC 与手机之间没有任何通路，作品集也无法展示"完整产品"的闭环。

1.3 现有方案为什么不够

| 现状 | 为什么不够 |
| --- | --- |
| Chrome 恐龙 | 2D、无空间感；且同样是"自动前进"，说明自动前进不是自动成功的 |
| 跳一跳 | 依赖微信生态、需下载；交互只有点击 |
| 各类 three.js 跑酷 demo | 有自动跑酷，但没有生命值、道具、失败代价与重开循环 |
| 主流无尽跑酷（Subway Surfers 等） | 前进自动，但左右与跳跃的操作是高精度可控的，且有明确的"复活/护盾"机制降低随机挫败 |

结论：自动前进本身不是原罪；自动前进 + 方向不可控 + 无代价的组合才是。v3.0 的做法是：保留"省心"，但把方向与代价还给玩家。

2. 目标与指标

2.1 v3.0 产品目标与达成标准

| 编号 | 目标 | 判定标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 方向跟手 | 按住 → 角色在屏幕空间向左移动 ≥ 0.8m，松开 0.3s 内停下；相机旋转 90° 后仍成立 | CDP 自动化 + 人工 5 人测试 |
| G2 | 前进可控 | 松开油门键后 1.2s 内速度衰减到 0.2m/s 以下；后退速度上限 -3.0m/s | test/e2e/feel.mjs 扩展 |
| G3 | 失败有代价但不终结 | 撞障碍 -1 血，1.2s 无敌；坠落 -1 血并在安全点复活；0 血才结算 | E2E 逐条断言 |
| G4 | 收益靠规划 | 无道具时金币获取率 ≤ 85% 路径可覆盖；磁铁道具可把该值提到 ≥ 98% | 路径回放统计 |
| G5 | 手机正式可玩 | PWA 可安装、可离线首启；390×844 真机首屏可交互 ≤ 3.0s | 真机 3 款机型实测 |
| G6 | 双端互通 | 同一账号在 PC 与手机登录后，30s 内同步最高分/金币/角色/设置 | 双设备交叉验证 |

2.2 北极星指标

单次会话的有效游玩时长（页面可见且处于 play 状态的累计时间）。

沿用 v1.0 的选择理由：无广告、无内购、无强留存的商业化诉求，"玩了多久"是唯一同时反映手感可信与难度曲线成立的指标。v3.0 新增副指标：

•　副指标 A：单局平均生命消耗（目标 1.6 ~ 2.4 血/局 [假设]）：反映三格生命是否把"偶发挫败"变成"可学习曲线"。

•　副指标 B：手动油门使用率（目标 100%，即不存在无输入自动前进）[代码可验证]。

2.3 过程指标与阈值-动作

| 指标 | 定义 | 目标 | 低于阈值时的动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次得分率 | 进入游戏 10 秒内 score > 0 | ≥ 90% | 检查首屏与操控提示 |
| 首局时长 | 第一局从开始到结束 | 45s ~ 150s | 过长说明难度不足，过短说明惩罚过重 |
| 重开率 | 结算后点击"再来一次" | ≥ 70% | 结算面板摩擦过高 |
| 方向误操作率 | 测试者按错方向次数 / 总方向输入 | ≤ 5% | 映射仍有问题，阻断发布 |
| 同步成功率 | 登录后云存档写入成功 | ≥ 99% | 降级为本地模式并提示 |
| PWA 安装转化 | 首启后 7 天内添加到主屏比例 | ≥ 8% [假设] | 优化引导时机 |

2.4 假设登记表

| 编号 | 假设 | 状态 | 证伪条件 | 退出策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 手动油门不会让碎片场景玩家流失 | 新增 [假设] | 5 人测试中 ≥ 3 人抱怨"要一直按着" | 改为"松开后保持惯性、仅在需要减速时按 S" |
| H2 | 三格生命 + 复活能显著提高重开率 | 新增 [假设] | 埋点显示重开率提升 < 10% | 保留生命、去掉复活（坠落仍直接结束） |
| H3 | 磁铁道具比自动吸附更有决策感 | 沿用 [假设] | 用户反馈"道具不如直接吸" | 缩短磁铁时长至 5s 并提高掉落频率 |
| H4 | 账号体系不会吓退碎片用户 | 沿用 v2.1 [假设] | 注册转化 < 40% | 改为游客码 + 可选账号（云同步降级为手动同步码） |
| H5 | 冷却可自动加速 | 沿用 v2.1 [假设] | — | — |

诚实说明：H1 ~ H3 目前没有任何数据支撑，是设计假设。v3.0 必须先做 5 人可用性测试（§2.5）再固化数值。

2.5 验证计划（发布前 P0）

| 阶段 | 方法 | 样本 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 操控可用性 | 出声思考测试 + 方向键误操作计数 | 5 人（非开发者） | 方向误操作率 ≤ 5%；5 人均能自行完成"前进-减速-避开障碍" |
| V2 生命与复活 | 观察式测试，记录死亡归因 | 同 5 人 | ≥ 4 人能说出"我还剩几条命" |
| V3 道具价值 | 对比磁铁道具开/关的两组路径 | 5 人 × 2 轮 | 关闭磁铁时金币路径覆盖率显著下降（意愿性偏离） |
| V4 移动端 | 3 款真机（iPhone SE / 小米 / 主流 Android） | 每人 10 分钟 | 首启可交互 ≤ 3s；无 WebGL 崩溃 |
| V5 双端互通 | 双设备登录同一账号交叉验证 | 2 组 | 30s 内完成同步，冲突按 §8.5 规则合并 |

3. 用户与场景

3.1 目标用户

P1 碎片时间玩家（主要，手机优先）

•　18–30 岁，通勤 / 排队 / 等电梯，手机为主

•　玩过跳一跳、Subway Surfers 类产品

•　痛点：不想下载、不想注册、不想看教程

•　关键诉求：失败要快、重开要快、进度不能丢

P2 桌面休闲玩家（次要，PC 优先）

•　办公室摸鱼或长时游玩，愿意用键盘精细操作

•　关键诉求：操控跟手、方向不反、可以慢慢玩

•　典型行为：会主动用方向键微调，会用 Shift/空格做精细操作

P3 同行 / 面试官（次要但真实）

•　从简历或文章点进来，停留 30 秒 – 3 分钟

•　关注点：这个人能不能把东西做完、文档是否可信

•　关键诉求：3 秒看出技术含量，能点开源码

三个用户对首屏的要求冲突：P1 要立刻能玩，P2 要不被"自动跑"糊弄，P3 要看到信息。解法不变——开始按钮是唯一焦点，技术信息在按钮下方一行（§6.8）。

3.2 核心用户故事

| 编号 | 场景 | 用户故事 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-1 | 地铁上单手玩 | 作为通勤用户，我想一只手完成转向、用另一只手控制前进与跳跃，这样我抓着扶手也能玩 | CR-3、CR-1 |
| US-2 | 第一次打开 | 作为新用户，我想在 10 秒内知道"要干什么"，并且知道"撞到东西会掉血" | CR-6 |
| US-3 | 撞到障碍 | 作为玩家，我想清楚地看到血少了一格，并且有一小段时间无敌，这样我知道是我操作失误而不是游戏随机 | CR-5、CR-6 |
| US-4 | 想要金币 | 作为玩家，我想通过绕路或者捡道具来拿金币，而不是金币自己飞进来，这样"贪一点还是稳一点"是我的选择 | CR-4 |
| US-5 | 换设备 | 作为玩家，我想在电脑上打的分在手机上能看到，这样我的进度是连续的 | CR-1 |
| US-6 | 失败后 | 作为玩家，我失败后想立刻再来一局，复活后 1.5 秒内不想被再次撞死 | CR-5 |
| US-7 | 挑战自己 | 作为玩家，我想看到自己的最高分、收集到的角色与特效，以便有目标地重玩 | CR-1 |
| US-8 | 评估开发者 | 作为面试官，我想快速判断这个项目的技术深度，并能看到源码和 PRD | — |

3.3 我们不服务谁

•　硬核动作玩家（需要精确连招、长时间练习）

•　多人 / 社交对战玩家

•　付费深度玩家（无内购、无抽卡）

•　需要离线购买客户端的原生 App 用户（但 PWA 可添加到主屏）

4. 方案与取舍（决策记录）

4.1 六条变更的设计决策

| 编号 | 决策 | 理由 | 代价 | 被否决的备选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-2 | 输入层输出屏幕空间语义（steer=+1 恒表示"视觉向右"），由 player.js 换算到世界坐标 | 保留相机自由旋转；语义在唯一一处换算，可单测 | 需改 input.js + player.js + 触屏摇杆三处 | 直接翻转 input.js 符号：相机旋转 90° 后又会反，治标不治本 |
| CR-2' | 增加"相机朝向指示"：屏幕底部显示当前前进方向的小箭头 | 手动油门 + 自由相机下，用户容易迷失朝向 | 增加一点 HUD | 锁死相机朝向：牺牲自由度，否决 |
| CR-3 | 引入油门（throttle）状态：按住前进键加速到上限，松开按惯性滑行，减速键可后退至 -3.0m/s | 恢复"开"的决策权，且保留碎片场景的省心（默认滑行不倒退） | 难度曲线不能再靠速度自动提升，需改为关卡密度驱动 | 保留自动前进、只加减速：等于半自动，CR-3 未被满足，否决 |
| CR-3' | 速度上限改为按距离解锁：基础 6.8m/s，每 120m +0.6m/s，封顶 10.8m/s | 手动驾驶下若不封顶，玩家可用"停在安全平台等解锁"拖时间 | 需要为停等设计压力机制（远处障碍推进） | 保持固定 10.8m/s：速度感过强，与手动控制不匹配 |
| CR-4 | 移除 2.4m 自动吸附；磁铁作为限时道具提供吸附（半径 6m / 8s） | 把"白送的收益"变成"争取来的收益"，与 CR-3 决策哲学一致 | 金币路径需重排，否则道具价值感弱 | 保留自动吸附并调小半径：违背"不要自动"的核心诉求，否决 |
| CR-5 | 障碍（无人机）碰撞 = 扣 1 血 + 击退 + 1.2s 无敌 + 短暂慢镜反馈；踩踏仍可消灭它 | 让躲避成为有代价的决策，同时保留"技术解法"（踩） | 需要血量状态与反馈 | 碰撞即死：与 CR-6 冲突，否决 |
| CR-6 | 3 格生命；坠落 = 扣 1 血并在最近安全平台复活（1.5s 无敌）；血量归零才结算 | 把"随机失败"变成"可承受的失败"，提高单局时长与重开率 | 需要复活点搜索与防卡死逻辑 | 坠落仍然直接结束：只做半条，否决 |
| CR-1 | 移动端 = PWA（manifest + service worker 离线可玩）；双端互通 = 可选账号（GitHub OAuth / 邮箱魔法链接）+ 云存档（Workers + KV） | 静态托管下唯一能同时满足"零安装"与"跨端"的组合；账号可选保住碎片场景不流失 | 引入后端依赖，违背 v1.0"零依赖"原则 | 原生 App：与"打开即玩"直接冲突；纯本地存档（v2.1 现状）：无法互通，否决 |

4.2 被否决的方案（补充）

| 方案 | 否决理由 |
| --- | --- |
| 把方向键直接与 vel.x 取反 | 只修好默认相机朝向；玩家用鼠标转视角后立刻复发 |
| 用"自动前进 + 玩家只能左右"继续做 v3.0 | CR-3 明确要求"前进后退自己操作"，半自动不满足需求 |
| 磁铁做成永久能力 | 收益永久化后等同于自动吸附，只是换了名字 |
| 生命值做成"血条数值"（100 血） | 碎片场景下玩家读不出 100 血里掉了 17，三格心形是更低认知成本的选择 |
| 引入排行榜/社交（v1.1 原计划） | 与 CR-1 的账号成本叠加，v3.0 应先做"单账号跨端"最小闭环 |
| 用同一套 HUD 同时服务手机与 PC | 手机竖屏宽度不足以同时容纳油门、跳跃、血量与分数，需要差异化布局（§6.6.3） |

4.3 取舍共同指向的产品形态

三条主线合起来是同一件事：把控制权、代价与收益都还给玩家。

•　控制权：方向与油门都归玩家（CR-2、CR-3）

•　代价：失败消耗有限资源而不是直接终止（CR-5、CR-6）

•　收益：靠规划与道具获得，而不是自动到账（CR-4）

•　触达：把这套体验完整地送到手机，并与桌面连通（CR-1）

一句话定义 v3.0：从"自动跑的演示"变成"开得动的游戏"。

5. 范围与完成定义

5.1 v3.0 交付范围

| 模块 | 内容 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向映射 | 屏幕空间语义重构、相机朝向指示、触屏同步修复 | P0 | 规划中 |
| 手动油门 | 前进/减速/后退/惯性滑行、速度按距离解锁 | P0 | 规划中 |
| 生命值 | 3 格生命、扣血、无敌帧、复活点与重生、受击反馈 | P0 | 规划中 |
| 道具系统 | 磁铁/护盾/加速/慢动作/金币加倍，掉落、时长、HUD 计时 | P0 | 规划中 |
| 金币规则 | 移除自动吸附、路径重排、拾取手感校准 | P0 | 规划中 |
| 移动端 | PWA manifest + service worker、离线首启、安全区、性能分级 | P0 | 规划中 |
| 双端互通 | 账号（可选）、云存档、冲突合并、游客降级 | P0 | 规划中 |
| 埋点扩展 | 6 个新事件（见 §9.2） | P1 | 规划中 |
| 计分改写 | 净前进距离计分、防后退刷分 | P0 | 规划中 |
| 音频/视觉 | 受击、复活、道具音效；血量与道具 HUD | P1 | 规划中 |
| 既有模块 | 任务、角色、拖尾、连击、每日挑战、护盾生成器 | — | 沿用 v2.1 [代码] |

5.2 明确不做（v3.0 范围外）

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 原生 App / 应用商店上架 | 与"打开即玩"冲突；PWA 覆盖 90% 场景 |
| 排行榜与社交 | 账号体系刚落地，先跑通"单账号跨端"，社交是下一版 |
| 内购 / 广告 | 无商业化诉求；且会破坏碎片体验 |
| 多语言 UI 扩展（保持 zh-CN + en 现有结构） | 文案量小，i18n 架构已预留 [代码：strings.js] |
| 关卡编辑器 | 无尽模式不需要手工关卡 |
| 超过 5 分钟的剧情/关卡 | 与"一局一分钟"冲突 |
| 手柄支持 | Gamepad API 属于 v1.2 探索项，优先级低于 CR-1 ~ CR-6 |

5.3 变更流程（含量化预算）

•　首屏预算：≤ 320KB [规划]（v2.1 实测 289KB [实测]），超出即不允许合并；

•　单次额度：一个版本最多引入 3 个新依赖；PWA 资源与同步 SDK 合计 ≤ 25KB（gzip 后）；

•　性能红线：中端手机 390×844 上连续 60s 无长帧（>50ms）超过 2 次；

•　离线可用：断网后至少可完整游玩 1 局；

•　无障碍：不新增任何仅靠颜色区分的信息（生命用形状 + 数字，激活道具用图标 + 计时条）。

5.4 Definition of Done

一条需求算"完成"，必须同时满足：

1. 代码合并到 main，无 console error / 未捕获异常（自动化断言 0/0）；

2. 有对应的自动化用例（单元或 E2E），且在 CI 通过；

3. 本文档对应条目从 [规划] 改为 [代码]，并写明实现位置（文件 + 常量名）；

4. 若涉及数值，给出改动前后的对比与来源标注；

5. 若涉及用户可见文案，src/strings.js 中 zh-CN 与 en 同步更新（i18n 键一一对应）；

6. 线上验证通过（不是"本地觉得没问题"），并记入 §12 验收清单；

7. 无新增 P0/P1 技术债；若必须新增，登记到 §8.3 矩阵。

6. 产品规格

优先级：P0 = 缺失则本版不成立；P1 = 显著影响体验；P2 = 加分项。 全部条目默认状态为 [规划]。

6.1 核心循环（v3.0）

一句话：玩家自己开车，自己躲，撞了掉血，血掉光才算结束；金币要绕路或用道具才拿得到。

准备（首屏 1 个主按钮）
  → 开局（3 格生命 / 油门在中位 / 0 道具）
  → 驾驶（左右转向 + 油门前进 + 跳跃）
      ├─ 吃到金币（+分，路线偏离才有增量）
      ├─ 捡到道具（磁铁/护盾/加速/慢动作/加倍，限时生效，HUD 显示倒计时）
      ├─ 撞到障碍（-1 血 + 击退 + 1.2s 无敌 + 连击中断）
      └─ 坠落（-1 血 + 在安全平台复活 + 1.5s 无敌）
  → 血量归零 / 主动退出
  → 结算（分数、距离、金币、最高连击、剩余生命、死因、同步状态）
  → 再来一次（无加载） / 同步进度

与 v2.1 的关键差异：循环里第一次出现了"资源"（生命）和"工具"（道具），因此玩家的目标是复合的——既要活得久，又要吃得多。

6.2 操作映射与手感（CR-2、CR-3）

6.2.1 方向映射修复（CR-2）

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 输入层输出屏幕空间语义：steer = +1 表示"角色向屏幕右侧移动"，与相机朝向无关 | 单元测试：任意 camera.yaw（0 / 90° / 180° / 270°）下，steer=+1 恒使角色的屏幕投影 x 增大 |
| F-02 | 玩家层负责屏幕空间 → 世界坐标换算 | player.js 中换算系数与 camera.yaw 绑定，且仅此一处 |
| F-03 | 键盘方向键与 WASD 行为完全一致 | 按 ← 与 A 的角色屏幕位移差 < 0.05m |
| F-04 | 触屏摇杆与键盘方向语义一致 | 摇杆右推与按 → 的屏幕位移方向一致，差 < 0.05m |
| F-05 | 松开方向后 0.3s 内基本停住（水平） | 地面指数摩擦保持，水平速度 ≤ 0.3 m/s |

根因与修法对照（必须写进代码注释，避免再次回归）：

| 项 | 现状 [代码] | v3.0 |
| --- | --- | --- |
| 相机姿态 | 位于 target.z - distance，朝 +Z 观察 [代码：camera.js] | 不变（保留自由视角） |
| 屏幕右对应的世界方向 | 世界 -X | 不变 |
| 键盘映射 | ArrowRight → steer = +1 [代码：input.js] | 保留（语义改为屏幕空间） |
| 玩家位移 | targetX = steer × CFG.steerMax（世界 +X）[代码：player.js] | 改为按相机 yaw 换算到世界方向 |

6.2.2 手动油门（CR-3）

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-10 | 前进由玩家输入驱动，无输入时不自动前进 | 无任何输入时，1.2s 内速度降到 ≤ 0.2 m/s；自动化断言"无输入 3s 后前进距离 < 0.5m" |
| F-11 | 按住前进键（W / ↑ / 摇杆上 / 手机油门键）加速 | 0.35s 内达到当前速度上限（手感：按住即冲） |
| F-12 | 松开后惯性滑行并缓慢衰减 | 指数阻尼 λ=1.6；松手 1.2s 后速度衰减到起速度的 50% |
| F-13 | 减速键（S / ↓ / 摇杆下 / 手机刹车键）可后退 | 后退速度上限 -3.0 m/s；后退期间不得获得距离分 |
| F-14 | 速度上限按距离解锁 | 基础 6.8 m/s；每 120m +0.6 m/s；封顶 10.8 m/s [代码基线：CFG.speedStart/speedMax] |
| F-15 | 空中油门有效性降低 | 空中加速度为地面的 48% [代码基线：CFG.steerAccelAir / steerAccelGround = 26/55] |
| F-16 | 相机朝向指示 | 屏幕底部常驻小箭头，指示当前前进方向；相机 yaw 改变时 0.2s 内更新 |
| F-17 | 油门状态可视化 | 手机端油门键按下有形变反馈；PC 端在开始遮罩标注键位（W/S/←/→/空格） |

数值表（新增常量，集中放 `src/config.js`）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| throttleAccelGround | 26 m/s² | 地面加速度（0.35s 到 6.8m/s ≈ 0.26s，接近手感目标） |
| throttleAccelAir | 12.5 m/s² | 空中加速度（地面的 48%） |
| throttleCoastLambda | 1.6 | 惯性阻尼系数 |
| reverseSpeedMax | -3.0 m/s | 后退上限 |
| speedUnlockPerMetres | 120 m | 每 120m 提升 0.6 m/s |
| speedUnlockStep | 0.6 m/s | 每档提升量 |

6.2.3 触屏映射

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-18 | 手机端提供油门键（前进 / 刹车两枚，或摇杆上下） | 竖屏 390×844 下控件不互相遮挡，符合安全区 [代码基线：摇杆 132px、跳跃键 96px] |
| F-19 | 摇杆上下推 = 前进 / 后退，左右推 = 转向 | 四方向独立判定，死区 ±12% |
| F-20 | 多点触控：转向 + 跳跃 + 油门可同时生效 | 三指同时按下时全部生效（自动化 3 触点用例） |
| F-21 | 触屏 UI 与桌面 UI 互斥显示 | 判定逻辑沿用 pointer: coarse [代码：input.js] |

6.3 无尽生成与难度曲线

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-25 | 前方始终保有可行进路径 | ≥ 60m 可行路径 [代码基线：SEG.ahead = 80] |
| F-26 | 平台尺寸与间隙随段数收缩并封顶 | 9m → 4.4m；间隙 2.0m → 4.3m；第 45 段封顶 [代码基线：SEG.cap = 45] |
| F-27 | 难度不再依赖自动速度，改为关卡密度驱动 | 平台尺寸/间隙曲线保持不变；无人机概率由 32% 起步 [代码基线：SEG.droneChance] |
| F-28 | 玩家停留过久时难度不再提升（避免"停等变强"） | 难度只与已通过段数相关，与停留时间无关 |
| F-29 | 复活点必须安全 | 复活点前方 20m 内无障碍物，且相邻平台间隙 ≤ 最大跳跃距离的 80% |

为什么要加 F-28：手动油门让"停下来等速度解锁"成为可能，若难度同时随时间上升，玩家会陷入"等得越久越难"的死循环。难度必须只跟"走过的路"绑定。

6.4 生命值、受击与失败（CR-5、CR-6）

6.4.1 状态模型

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-40 | 生命值 = 3 格（心形图标 + 数字双编码） | HUD 同时显示图形与数字，不依赖颜色 [无障碍] |
| F-41 | 碰撞障碍（无人机侧撞）扣 1 格血 | 血量 -1，触发击退与无敌帧，HUD 心形闪烁一次 |
| F-42 | 坠落扣 1 格血并在安全点复活 | 血量 -1 → 在复活点重生，无敌 1.5s，连击中断 |
| F-43 | 受击后 1.2s 无敌 | 无敌期内重复碰撞不扣血，角色闪烁提示 |
| F-44 | 踩踏仍可消灭障碍且不掉血 | 从上方接触仍走 stomp 分支 [代码基线：world.js 451 行判定] |
| F-45 | 血量归零才进入结算 | 结算面板显示死因（撞击 / 坠落）与剩余生命 |
| F-46 | 护盾优先于生命 | 有护盾时碰撞消耗护盾并给 0.8s 无敌，不扣血 [代码基线：player.hit() 的 shield 分支] |
| F-47 | 生命值不跨局继承 | 每局重置为 3 |

6.4.2 受击反馈

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-48 | 命中反馈三通道 | 视觉（红环 + 角色红闪）、听觉（受击音）、触觉（震动 60ms，若支持） |
| F-49 | 血量 ≤ 1 时状态可辨识 | 最后 1 格心形持续呼吸动画 + 低频警示音；不使用纯红提示 |

6.5 道具系统（CR-4）

6.5.1 移除自动吸附

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-50 | 删除金币 2.4m 自动吸附逻辑 | 源码中不再存在对 coin.mesh.position 的向玩家插值 [代码基线：world.js 415–418 行] |
| F-51 | 金币拾取仅靠接触 | 拾取判定半径 1.15m 保持 [代码基线] |
| F-52 | 金币分布需产生"偏离收益" | 无磁铁时，理想路线最多覆盖 85% 的金币 [规划：需脚本回放验证] |

6.5.2 道具类型与参数

| ID | 道具 | 效果 | 时长 | 冷却/上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-53 | 磁铁 | 金币在 6m 内被吸向玩家 | 8s | 同类不叠加，取剩余时间更长者 |
| F-54 | 护盾 | 抵挡 1 次伤害 | 直到触发 | 同上 |
| F-55 | 加速 | 速度上限 ×1.35，油门响应更灵敏 | 5s | 同上 |
| F-56 | 慢动作 | 障碍物与关卡推进速度 ×0.6（玩家不受影响） | 6s | 同上 |
| F-57 | 金币加倍 | 金币得分 ×2 | 5s | 同上 |

6.5.3 掉落与生效规则

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-58 | 掉落规则 | 每 8 ~ 12 段生成 1 个道具；生成位置在平台可站立区域，避开障碍物 1.5m 内 |
| F-59 | 道具权重 | 磁铁 30% / 护盾 25% / 加速 15% / 慢动作 15% / 加倍 15%（[规划]） |
| F-60 | 道具拾取即生效 | 接触即生效并播放专属音效 + toast 提示 |
| F-61 | 激活中的道具在 HUD 显示倒计时条 | 倒计时条同时用图标 + 剩余秒数，色盲可辨 |
| F-62 | 护盾生成器沿用既有规则 | 每 12 ~ 16 段生成 1 个护盾 [代码基线：CFG.shieldEveryMin/Max，单位语义待复核] |
| F-63 | 道具与生命系统联动 | 受伤时先消耗护盾；护盾与道具提示不互相遮挡 HUD |

6.6 移动端与双端互通（CR-1）

6.6.1 移动端正式化

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-70 | PWA 可安装 | 提供 manifest.webmanifest（名称、图标 192/512、主题色、standalone）；iOS 提供 apple-touch-icon 与添加到主屏引导 |
| F-71 | 离线可玩 | service worker 预缓存核心资源；断网后冷启动可进入并完整游玩 1 局 |
| F-72 | 版本更新提示 | 检测到新版本时在首屏提示"有新版本，点击刷新"，不强制刷新打断游戏 |
| F-73 | 竖屏优先 | 竖屏为主要布局；横屏可用但不为主推；相机距离竖屏 9.6m / 俯角 0.38 [代码基线] |
| F-74 | 移动端性能门槛 | 390×844 中端机：首屏可交互 ≤ 3.0s；连续 60s 长帧（>50ms）≤ 2 次；内存峰值 ≤ 180MB |
| F-75 | 画质自动分级 | 复用既有 QUALITY_TIERS（high/mid/low）[代码：config.js]，按首 2 秒实测帧率自动降级 |
| F-76 | 触屏电量与发热 | 连续游玩 10 分钟，机身无明显过热；页面在后台 30s 后自动暂停 |

6.6.2 账号与云存档

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-80 | 账号可选 | 未登录可完整游玩；登录是"锦上添花"，首屏不弹窗打断 |
| F-81 | 登录方式 | GitHub OAuth（与仓库生态一致）+ 邮箱魔法链接（免注册） |
| F-82 | 同步字段 | 最高分、金币余额、已解锁角色与拖尾、任务进度、设置项、累计局数与时长 |
| F-83 | 同步触发 | 结算后立即异步上传；进入结算 30s 内完成；失败静默重试 3 次并降级本地 |
| F-84 | 离线优先 | 无网时全部功能可用，联网后自动补传 |
| F-85 | 游客降级 | 游客模式下提供"同步码"（6 位短码），可在另一端输入以手动迁移进度 |
| F-86 | 数据归属 | 用户可随时导出全部数据为 JSON，也可一键清空远端存档 |

6.6.3 双端差异布局

| 端 | 布局要点 |
| --- | --- |
| 桌面 | 油门提示写在开始遮罩；HUD 左上分数/血量，右上静音与同步状态，底部相机朝向箭头 |
| 手机竖屏 | 摇杆（含上下油门）左下、跳跃键右下、血量与道具倒计时置顶一行（避开安全区）、分数置顶第二行 |

6.7 音频、视觉与无障碍

| ID | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F-90 | 新增音效 | 受击、复活、道具拾取、道具到期、血量归零 五个独立音色（沿用 WebAudio 合成，无音频文件） |
| F-91 | 音乐分层 | 分数越高鼓点越密（沿用 v2.1 audio.setIntensity） |
| F-92 | 静音持久化 | 刷新后保持 [代码基线] |
| F-93 | 降低动态效果 | 系统开启 prefers-reduced-motion 时关闭相机抖动与慢镜 [代码基线：camera.lowStim / reduceMotion] |
| F-94 | 低刺激模式 | 可选：关闭屏幕震动与强闪烁 |
| F-95 | 颜色可辨 | 生命、道具状态同时用形状/数字/图标表达，不依赖色相 |
| F-96 | 字号下限 | HUD 最小字号 ≥ 12px（移动端 ≥ 14px），不随视口缩放低于下限 |

6.8 界面与信息架构

首屏
  ├─ 标题 / 一句话玩法
  ├─ 键位提示（PC：W/S/←/→/空格）/ 触屏说明（手机）
  ├─ 最高分 + 同步状态（已登录则显示账号名）
  └─ [开始]

游戏中
  ├─ 左上：分数 / 金币 / 距离
  ├─ 顶中：生命（3 心 + 数字）/ 激活道具倒计时条
  ├─ 右上：静音 / 同步指示
  ├─ 底部中：相机朝向箭头
  └─ 触屏：摇杆（上下=油门）+ 跳跃键

结算
  ├─ 分数 / 距离 / 金币 / 最高连击
  ├─ 死因与剩余生命
  ├─ 历史最高 + 本次新纪录标记
  ├─ 同步状态（已同步 / 待同步 / 离线）
  └─ [再来一次]

7. 实测与基线数据

7.1 测量方法与局限

•　代码常量：直接从 src/config.js 与各模块读取，标注 [代码]；

•　本机实测：CDP 脚本注入记录器、12ms 采样一次角色状态，标注 [实测]，均为软渲染环境，帧率结论不可外推到真机 GPU；

•　待测：本版新增、必须上线前补测的项，标注 [待测]。

局限说明：本产品长期缺少真实用户数据，所有"手感更好""留存更高"类结论目前都属于 [假设]，见 §2.4。

7.2 v3.0 基线常量（全部来自代码）

| 项 | 值 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 物理步长 | 1/120s，最大帧 0.1s | CFG.step / maxFrame [代码] |
| 上升 / 下落重力 | 34 / 46 m/s² | CFG.gravity / fallGravity [代码] |
| 跳跃初速 | 12.6 m/s | CFG.jumpSpeed [代码] |
| 土狼时间 / 跳跃缓冲 | 0.11s / 0.12s | CFG.coyote / buffer [代码] |
| 水平转向上限 | 6.0 m/s | CFG.steerMax [代码] |
| 转向加速度（地/空） | 55 / 26 m/s² | CFG.steerAccelGround / Air [代码] |
| 速度区间 | 6.8 → 10.8 m/s，520m 内爬升 | CFG.speedStart / speedMax / speedRampMetres [代码] |
| 玩家碰撞体 | 半径 0.36m，半高 0.55m | CFG.radius / halfH [代码] |
| 坠落死亡高度 | y < -18m | CFG.deathY [代码] |
| 金币 | 100 分 | CFG.coinValue [代码] |
| 距离计分 | 每米 10 分 | CFG.scorePerMetre [代码] |
| 连击 | 每 8 分 1 阶，封顶 5 阶，6s 超时 | CFG.comboStep / comboMax / comboTimeout [代码] |
| 无敌帧 | 受击 0.9s，护盾 0.8s | player.hit() [代码] |
| 金币自动吸附半径 | 2.4m（拾取 1.15m） | world.js [代码] |
| 关卡封顶 | 第 45 段；平台 9→4.4m；间隙 2.0→4.3m | SEG [代码] |
| 障碍概率 | 32%，第 4 段起 | SEG.droneChance / droneFrom [代码] |
| 相机 | 横屏 7.1m / 俯角 0.30；竖屏 9.6m / 0.38；FOV 58° | camera.js [代码] |
| 画质档 | high / mid / low（DPR 2 / 1.25 / 1） | QUALITY_TIERS [代码] |
| 任务 | coins40 / stomps3 / distance600 / edge5 / combo8 / runs3 | MISSIONS [代码] |
| 角色 / 拖尾 | 各 4 款，金币解锁（0/60/150/300、0/40/120/240） | CHARACTERS / TRAILS [代码] |
| 存档键 | skyrunner.save.v2（localStorage） | STORAGE_KEY [代码] |

7.3 变更前后手感预期

| 维度 | v2.1 现状 | v3.0 目标 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向正确性 | 反向 [代码] | 任意相机角度下均正确 | F-01 |
| 前进控制 | 自动，6.8→10.8 m/s [代码] | 手动油门，最高 10.8 m/s，解锁节奏 120m/档 | F-10 ~ F-14 |
| 单局时长 | 25 ~ 90s [v2.1 目标] | 45 ~ 150s（三格生命 + 复活） | §2.3 |
| 失败归因 | 坠落为主 | 撞击与坠落各半（[假设]） | F-41 / F-42 |
| 金币获取 | 接近 100% 自动 | 无道具 ≤85% 覆盖，磁铁下 ≥98% | F-52 / F-55 |
| 首屏体积 | 289KB [实测] | ≤ 320KB | §5.3 |
| 冷启动可交互 | 6.1s [实测，托管瓶颈] | ≤ 3.0s（手机 PWA 本地缓存） | F-74 |

7.4 待测项清单（上线前必须补齐）

| 编号 | 待测项 | 方法 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 方向误操作率 | 5 人出声测试 | ≤ 5% |
| T-2 | 油门响应曲线 | 程序采样：0 → 速度上限的时间曲线 | ≤ 0.35s |
| T-3 | 惯性滑行衰减 | 同上 | λ 实测 ≈ 1.6 |
| T-4 | 复活点安全性 | 1000 次随机坠落，统计复活后 3s 内再受击率 | ≤ 2% |
| T-5 | 金币覆盖率（无磁铁） | 路径回放 | ≤ 85% |
| T-6 | 手机帧率与长帧 | 3 款真机连续 60s | 长帧 ≤ 2 次 |
| T-7 | 同步一致性 | 双设备交叉 20 次 | 100% 一致 |
| T-8 | 离线可玩 | 断网冷启动 | 可完整 1 局 |

8. 技术方案与约束

8.1 模块改动

| 文件 | 改动 | 关联需求 |
| --- | --- | --- |
| src/config.js | 新增油门、生命、道具、同步相关常量；speedAt() 改为按里程解锁 | F-10 ~ F-14、F-40、F-53 ~ F-57 |
| src/input.js | 输出屏幕空间 steer；新增 throttle（-1/0/+1）与 brake；触屏摇杆上下映射油门 | F-01、F-04、F-19 |
| src/player.js | 屏幕空间 → 世界方向换算；油门驱动的速度积分；hit() 改为返回扣血结果；新增 respawn() | F-02、F-10 ~ F-13、F-41 ~ F-47 |
| src/lives.js（新） | 生命状态、无敌帧、复活点搜索、结算判定 | F-40 ~ F-47 |
| src/powerup.js（新） | 道具类型表、掉落、激活状态与倒计时、吸附逻辑 | F-50 ~ F-63 |
| src/world.js | 移除金币自动吸附；新增道具实体与拾取；障碍伤害改为事件 hit 携带伤害 | F-50、F-58 ~ F-60 |
| src/main.js | 生命周期接入 lives/powerup；计分改净前进；结算面板增加生命与同步状态 | F-45、F-80 ~ F-86 |
| src/score.js | 距离分改为净前进（最大前进距离 − 回退距离） | 计分改写 |
| src/ui.js | 血量条、道具倒计时、相机朝向箭头、同步状态指示 | F-40、F-61、F-83 |
| src/strings.js | 新增文案键（zh-CN 与 en 同步） | F-93 ~ F-96 |
| src/sync.js（新） | 账号、同步队列、冲突合并、游客码 | F-80 ~ F-86 |
| src/analytics.js | 新增 6 个事件 | §9.2 |
| index.html / manifest.webmanifest（新） / sw.js（新） | PWA 接入 | F-70 ~ F-72 |

依赖原则：不引入前端框架、不引入构建步骤（沿用 v1.0 约束）；同步服务为独立后端（Cloudflare Workers + KV），前端仅用 fetch 直连。

8.2 性能预算

| 指标 | 预算 | 当前 [实测] |
| --- | --- | --- |
| 首屏传输 | ≤ 320KB（gzipped） | 289KB |
| 冷启动可交互（桌面） | ≤ 2.0s | 6.1s（托管瓶颈） |
| 冷启动可交互（手机 PWA） | ≤ 3.0s | 待测 |
| 桌面帧率 | 60fps 目标；软渲染 ≥ 30fps | 软渲染 14fps |
| 手机长帧 | 60s 内 ≤ 2 次 > 50ms | 待测 |
| 内存峰值 | ≤ 180MB | 待测 |
| 同步请求 | ≤ 2 次/局，≤ 4KB | — |

8.3 技术债与优先级矩阵

| 编号 | 技术债 | 影响 | 紧急度 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 方向映射的相机朝向耦合散落在 input.js/player.js | 高 | 高 | v3.0 统一到 player.js 单一换算函数，并加单元测试 |
| D2 | 速度由距离自动推导，无法表达"玩家意图" | 高 | 高 | v3.0 引入 throttle 状态，废弃 speedAt() 的自动爬升语义 |
| D3 | main.js 单文件接近 1100 行 | 中 | 中 | v3.0 抽出 lives.js/powerup.js/sync.js |
| D4 | 无错误上报，白屏只能靠用户反馈 | 中 | 中 | 沿用 v1.1 最小埋点，追加 error 事件 |
| D5 | 金币分布未针对"路径覆盖"设计 | 中 | 中 | v3.0 用路径回放脚本（T-5）驱动重排 |
| D6 | 软渲染环境无真实 GPU 性能结论 | 中 | 中 | v3.0 补 3 款真机基线 |

8.4 部署、灰度与回滚

| 项 | 方案 |
| --- | --- |
| 部署 | 静态站仍为 GitHub Pages；同步服务为 Cloudflare Workers（独立部署，不影响静态站可用性） |
| 灰度 | 特性开关 ?flag= 控制新玩法与同步；默认关闭，逐日放量 10% → 50% → 100% |
| 回滚 | 静态站回滚 = 重新部署上一提交（< 2 分钟）；同步服务回滚 = 回滚 Worker 版本；数据迁移必须向后兼容，读取失败时回落本地存档 |
| 存档兼容 | SAVE_VERSION 递增；旧档读取失败时回退默认值而非清空 |

8.5 同步服务设计

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 形态 | Cloudflare Workers + KV，接口：POST /sync（拉取+推送）、POST /guest（生成同步码）、GET /health |
| 身份 | GitHub OAuth（/auth/github）或邮箱魔法链接；令牌存于 HttpOnly Cookie，前端不持有长期密钥 |
| 数据模型 | KV 键 save:{userId}，值为 JSON：{version, best, coins, unlocked, missions, settings, stats, updatedAt, rev} |
| 冲突合并 | 字段级合并 + 单调优先：最高分取 max；累计类（金币/局数/时长）取 sum 后以服务端时间戳为基准做去重（按 runId 去重）；设置项取"最近修改"；解锁项取并集 |
| 频率限制 | 单用户 60 次/分钟；单局最多 2 次写入 |
| 失败处理 | 写失败进入本地队列（最多 20 条），下次联网按序补传；超过 24h 未同步则在 UI 标注"待同步" |
| 隐私 | 只存游戏进度与账号标识；不存设备指纹、不做行为画像；提供导出与一键删除（§9.3） |

9. 数据埋点与隐私

9.1 现状

代码已内置最小埋点模块 src/analytics.js（本地队列 + 端点上报，ANALYTICS_KEY='skyrunner.analytics.v1'）[代码]，v2.1 已落地 5 个事件：session_start / run_start / run_end / restart_click / leave。v3.0 沿用同一通道，不引入第三方 SDK。

9.2 v3.0 事件表

| 事件 | 字段 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_end（扩展） | 增加 lives_left、cause、powerups_used、magnet_seconds、throttle_usage | 校验 G2/G3、难度曲线校准 | P0 |
| life_lost | 原因（撞击/坠落）、剩余生命、距离 | 验证三格生命是否把失败变成可学习曲线 | P0 |
| respawn | 复活点距离、重生后存活时长 | 验证 F-29 复活点安全性 | P1 |
| powerup_pickup | 道具类型、激活时长、期间吃到金币数 | 验证磁铁等道具的价值感（H3） | P0 |
| powerup_expire | 道具类型、使用时长 | 道具时长调优 | P1 |
| steer_input | 方向键序列（不记录原始按键，仅记录方向切换次数） | 量化方向误操作率（T-1） | P1 |
| sync_state | 状态（成功/失败/待同步/游客）、耗时 | 同步可靠性监控 | P0 |
| error | 异常类型、发生页面、版本 | 线上白屏可观测 | P1 |

9.3 隐私与合规

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 采集内容 | 仅游戏行为与进度；不含姓名、通讯录、位置、相册 |
| 账号数据 | 账号标识（GitHub 用户 ID 或邮箱哈希）仅用于定位存档；服务端不存明文密码，密码由 OAuth 提供方托管 |
| 游客模式 | 不产生服务端记录；同步码为一次性、短时效（24h） |
| 用户权利 | 设置页提供"导出我的数据（JSON）"与"删除我的数据"；删除后 KV 记录在 24h 内清除 |
| 跨端同步的边界 | 同步的是游戏进度，不是设备信息；不做广告归因、不做跨站追踪 |
| 合规 | 面向未成年人：无付费、无广告、无社交、无诱导分享；隐私政策页随 PWA 一并更新（现有 privacy.html） |

10. 里程碑

10.1 v3.0 交付计划（单人开发，按"先修手感再加功能"排序）

| 阶段 | 范围 | 产出 | 出口条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 操控修复 | CR-2、CR-3 | 方向语义重构 + 手动油门 + 相机朝向箭头 | T-1、T-2、T-3 通过；触屏与键盘一致 |
| M2 生命与道具 | CR-5、CR-6、CR-4 | lives 模块、powerup 模块、金币重排 | T-4、T-5 通过；死亡链路手工验收 |
| M3 移动端 | CR-1 的一半 | PWA、离线、性能分级、竖屏布局 | T-6、T-8 通过；iOS 与 Android 各 1 款真机 |
| M4 双端互通 | CR-1 的另一半 | 账号、sync 模块、冲突合并、游客码 | T-7 通过；失败降级路径验证 |
| M5 测试与发布 | 全部 | 埋点、验收清单、灰度上线 | §12 全部通过；灰度 10% 无异常 |

顺序理由：M1 不做，后面所有功能都无法正确验证（方向反着时，连"撞到障碍"都测不准）。M2 依赖 M1 的油门手感；M4 依赖 M2 的存档字段定型。

10.2 v3.1（探索，不承诺）

•　排行榜（基于同一套 Workers，不新增后端）

•　手柄支持（Gamepad API）

•　每日挑战强化（固定种子 + 排行）

•　角色解锁曲线与经济平衡

10.3 资源与节奏

•　单人开发（产品 + 设计 + 开发 + 测试），按每阶段 2 ~ 4 个工作日估算，全量约 3 周；

•　每阶段结束即发布一次灰度，避免"憋大招"式发布；

•　时间预算：M1 3 天、M2 4 天、M3 3 天、M4 4 天、M5 2 天，含测试与修复缓冲。

11. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动油门让碎片场景玩家不适应 | 高 | 中 | H1 假设退出策略：改为"惯性滑行 + 仅刹车"；5 人测试先行（V1） |
| 方向修复引入新的镜头/相机耦合 bug | 中 | 中 | 单一换算函数 + 4 个 yaw 角度的单元测试锁死 |
| 生命系统让分数虚高（刷血） | 中 | 中 | 计分改净前进；坠落扣血且不累计距离 |
| 同步服务引入后端故障面 | 中 | 中 | 同步失败静默降级本地；静态站与同步服务解耦部署 |
| 账号体系抬高进入门槛 | 中 | 中 | 账号可选；首屏不弹登录；游客同步码兜底 |
| PWA 缓存导致版本错乱 | 中 | 低 | 版本号 + 缓存策略分离；提供"有新版本"提示而非强刷 |
| 真机性能不达标 | 高 | 中 | 画质自动分级；降低粒子/云量；必要时关闭 Bloom |
| 道具数值失衡（磁铁过强） | 中 | 中 | 埋点监控磁铁期间金币占比；上限 30% 加成路径 |
| 单人维护停更 | 中 | 中 | 无构建、低依赖；每版附完整 PRD 与验收清单 |

12. 验收清单

12.1 CR 逐条验收（发布前必须全部为 ✅）

| 编号 | 验收项 | 方法 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-2-a | 按 ← 角色向屏幕左移动 | CDP 采样角色屏幕投影 x | x 减小 ≥ 0.8m |
| CR-2-b | 按 → 角色向屏幕右移动 | 同上 | x 增大 ≥ 0.8m |
| CR-2-c | 相机旋转 90° 后方向仍正确 | 4 个 yaw 角度用例 | 全部通过 |
| CR-2-d | 触屏摇杆方向与键盘一致 | 移动端 E2E | 屏幕位移差 < 0.05m |
| CR-3-a | 无输入 3s 后前进距离 | CDP | < 0.5m |
| CR-3-b | 按住前进 0.35s 达上限速度 | CDP | ≥ 90% 上限 |
| CR-3-c | 刹车可后退 | CDP | 速度 ≤ -2.5 m/s |
| CR-4-a | 源码无金币自动吸附 | 代码审查 + 行为测试 | 无插值逻辑 |
| CR-4-b | 磁铁道具生效 | E2E | 6m 内金币被吸附，持续 8s |
| CR-4-c | 无道具时金币覆盖率 | 路径回放 | ≤ 85% |
| CR-5-a | 撞障碍扣 1 血 | E2E | 生命 3 → 2 |
| CR-5-b | 受击后 1.2s 无敌 | E2E | 期间碰撞不重复扣血 |
| CR-6-a | 坠落扣 1 血并复活 | E2E | 生命 -1，位置回到安全平台 |
| CR-6-b | 血量归零才结算 | E2E | 2 次撞击 + 1 次坠落后进入结算 |
| CR-1-a | PWA 可安装、可离线首启 | 真机 | 断网冷启动可玩 1 局 |
| CR-1-b | 双端同步 | 双设备 | 30s 内进度一致 |
| CR-1-c | 手机首屏可交互 | 3 款真机 | ≤ 3.0s |

12.2 通用 DoD（适用于后续所有版本）

•　无 console error / 未捕获异常（自动化断言 0 / 0）；

•　npm test 全绿；新增逻辑有对应测试；

•　首屏体积 ≤ 320KB；

•　zh-CN / en 文案键一一对应；

•　本文档对应条目更新为 [代码] 并写明实现位置；

•　线上验证通过并记入本节。

12.3 v2.1 回归项（不得因本版改动而退化）

| 项 | 期望 |
| --- | --- |
| 跳跃高度（点按/长按比值） | 仍约 56% |
| 10 次跳跃落点偏差 | ≤ 0.2m |
| 任务系统 6 类 | 全部可完成 |
| 角色 / 拖尾解锁 | 4 + 4 可用，金币价格不变 |
| 每日挑战 | 固定种子可复现 |
| 最高分本地持久化 | 刷新后保留 |
| 静音状态 | 刷新后保留 |

13. 附录

13.1 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 土狼时间 | 离开平台后仍允许起跳的宽限时间（0.11s） |
| 跳跃缓冲 | 落地前提前按下跳跃，落地瞬间自动执行 |
| 油门（throttle） | v3.0 新增：玩家对前进/后退的输入意图，-1 / 0 / +1 |
| 惯性滑行 | 松开油门后按指数阻尼自然减速 |
| 屏幕空间语义 | 输入方向以"屏幕上的左右"定义，与世界坐标、相机朝向解耦 |
| 无敌帧 | 受击后短暂免疫再次扣血的窗口 |
| 复活点 | 坠落重生位置，必须满足前方 20m 无障碍 |
| 磁铁道具 | 限时开启金币吸附的道具（CR-4） |
| 双端互通 | 同一账号在 PC 与手机上共享游戏进度 |
| 同步码 | 游客模式下用于跨设备迁移进度的短码 |
| PWA | 可安装、可离线的渐进式网页应用 |
| 画质分级 | 按设备性能自动切换渲染档位（high/mid/low） |
| 净前进距离 | 最大前进距离减去回退距离，用于计分防刷 |

13.2 测量脚本

| 脚本 | 用途 |
| --- | --- |
| test/e2e/feel.mjs | 手感采样（跳跃高度、油门响应、方向位移） |
| test/e2e/play.mjs | 完整一局流程（吃金币、受伤、结算、重开） |
| test/e2e/world.mjs | 关卡生成与难度曲线 |
| test/perf.mjs | 帧率与长帧 |
| test/run-all.mjs | 全量回归 |

13.3 参考

•　Game Feel（Steve Swink）——手感可量化论述

•　土狼时间与跳跃缓冲：业界通用实践，非本项目原创

•　端到端测试：Chrome DevTools Protocol（仓库既有 test/lib/cdp.mjs）

•　PWA：MDN Web App Manifest / Service Worker 文档

•　边缘计算存储：Cloudflare Workers KV 官方文档

13.4 版本记录（含变更影响分析）

| 版本 | 日期 | 变更 | 影响面 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-20 | 首版 PRD，对应已上线 v1.0 | — |
| v2.1 | 2026-10-20 | 对评审报告的逐条整改（10 问题 + 3 结构建议） | 文档层 |
| v3.0 | 2026-10-22 | 承接 CR-1 ~ CR-6：方向映射修复、手动油门、三格生命、障碍伤害、道具系统（磁铁）、移动端 PWA 与双端同步 | 玩法层重定义 + 输入层重写 + 新增后端依赖；历史：§0.3 |

13.5 开放问题（需评审拍板）

| 编号 | 问题 | 选项 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 坠落扣血复活后，距离分是否保留？ | 保留 / 从复活点重算 / 部分保留 | 从复活点重算（防刷分） |
| Q2 | 生命值是否需要"回血"道具？ | 需要 / 不需要 | 不需要（保持 3 格稀缺感） |
| Q3 | 账号是否用 GitHub OAuth 独家，还是同时提供邮箱？ | 独家 GitHub / 双通道 | 双通道（覆盖非 GitHub 用户） |
| Q4 | 道具是否允许"叠加"（磁铁 + 加速）？ | 允许同类不叠加 / 全部不叠加 / 允许叠加 | 同类不叠加、异类可叠加（3 个槽位） |
| Q5 | 触屏油门用"摇杆上下"还是"独立油门键"？ | 摇杆上下 / 独立键 / 两者可切 | 两者可切，默认独立键（更易发现） |
| Q6 | 慢动作道具是否算"关卡推进减速"（会导致刷时间）？ | 只减速敌人 / 也减速关卡 | 只减速敌人（避免刷时间） |